## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αθήνα 9-9-112011

## ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ   Αριθ. Πρωτ.Δ17α/268/2/ΦΝ440

## ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

## ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

## Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &

## ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17)

## Τμήμα              : α΄

## Ταχ. Δ/νση      : Χαρ. Τρικούπη 182

## Πληροφορίες:  Σ. Τάττα

## Ταχ. Κώδ.         : 101 78 ΑΘΗΝΑ                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ

## Τηλέφωνο      : 210 64 28 969

## TELEFAX          : 210 64 64 392

E-mail              :  ggded17@ggde.gr

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση παρεκκλίσεων στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση των Μεταλλικών Κατασκευών του ΟΑΚΑ»

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 8 0 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 57  του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων ». (ΦΕΚ Α 116).

2.Τη γνωμοδότηση (πράξη 2 της αριθμ. 32/12.10.2010 συνεδρίασης) του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

και επειδή :

Συγκεκριμένα, απαιτούνται επεμβάσεις για την επιδιόρθωση επιφανειακών ρηγματώσεων, την αποκατάσταση αντιοξειδωτικής  προστασίας, την αποκατάσταση επιπέδου τάνυσης καλωδίων, σύσφιξη προεντεταμένων  κοχλιών κ.λ.π., για τις οποίες απαιτείται η ορθή εφαρμογή των Τεχνικών  Προδιαγραφών του έργου, δεδομένου ότι οι μεταλλικές κατασκευές, με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά (ανοίγματα της τάξης  140-300 μέτρων ,πάχη συγκολούμενων ελασμάτων  60-100) αποτελούν πρότυπες κατασκευές και οι εργασίες συντήρησης απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένα μέτρα προστασίας, λαμβανομένου υπόψη και του μεγάλου ύψους ,όπου θα εκτελούνται αυτές. Συνεπώς κρίνεται ότι η επιτυχής εκτέλεση του έργου θα επιτευχθεί με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μεγαλυτέρων εργοληπτικών    σχημάτων, από εκείνα που, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου,μπορούν να συμμετάσχουν.

Εξάλλου , οι εκάστοτε επεμβάσεις του αναδόχου συντήρησης εξαρτώνται άμεσα από τα ευρήματα  του Συμβούλου παροχής υπηρεσιών  ελέγχου και παρακολούθησης των μεταλλικών κατασκευών και ως εκ τούτου υπάρχει το ενδεχόμενο ,το αντικείμενο ορισμένων εργασιών να μειωθεί  ή να αυξηθεί , πέραν του ορίου του 20%,ενώ, λόγω της φύσης του έργου  και των ειδικών απαιτήσεων εγγύησης που έχουν τεθεί από την κατασκευάστρια Κοινοπραξία  και της υποχρέωσης αποκλειστικής συνεργασίας με τους κατασκευαστές των απαιτούμενων υλικών ,είναι δυνατόν να προβλεφθούν από τη διακήρυξη επακριβώς οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν και το ύψος της αυξομείωσης της δαπάνης  που θα απαιτηθεί.

Για την έντεχνη και ακώλυτη ολοκλήρωση του έργου ,κρίνεται σκόπιμο στη δημοπράτησή του να υπάρξουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις κατασκευής δημοσίων έργων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για την  έγκριση των  παρεκκλίσεων από τις διατάξεις της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση των Μεταλλικών Κατασκευών του ΟΑΚΑ» ως εξής :

α) Από την παρ, 1 του άρθρου 80 της Κωδικοποίησης της  νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, που κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/08, ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό εργοληπτικών επιχειρήσεων  6Η΅ τάξης  ή ανώτερης, κατά παρέκκλιση των επιτρεπομένων με βάση τον προϋπολογισμό του έργου.

β) Από το άρθρο 57, παρ. 4 της ανωτέρω Κωδικοποίησης, ώστε να επιτραπεί ,στην χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, η υπέρβαση του ποσοστού 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου και αθροιστικά του ποσοστού 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                            Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.Γραφείο κ.Υπουργού

2.Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ                                           Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

4.Γραμματεία του Τμήματος Κατασκευών

του  Σ.Δ.Ε.  της ΓΓΔΕ

5.Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία

Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής, ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ

Θεμιστοκλέους 7 και Γαμβέτα Τ.Κ. 10682

6.Δ/νση Δ17(2)

7.Φακ. Δ/ντού