ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

## ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΟΣΟΥ 5.412,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου στέγασης της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα» από την εταιρεία με την επωνυμία «PC SYSTEMS Α.Ε.».

Παπάγου, σήμερα 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα, στο πρώην Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου, οι υπογράφοντες τη σύμβαση:

1.  	Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (στο εξής καλούμενο Αναθέτουσα Αρχή), ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, κο Τασιολάμπρο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 578500/13-10-2006/Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και

2.  Η εταιρεία «PC SYSTEMS Α.Ε.» (στο εξής καλούμενη Ανάδοχος), με έδρα την οδό Βορείου Ηπείρου 74-76 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 151 25, Α.Φ.Μ.: 094212280, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, τηλ.: 2108123000, Fax: 2102801279, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Ζαφειρόπουλο Αθανάσιο του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 144217/2-3-2007/Τ.Α. Αμαρουσίου,

αφού έλαβαν υπόψη:

α)    το υπ’ αριθμ. 30480/2609/18-5-2015 Πρωτογενές Αίτημα,

β)    τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/30878/4252/Φ.ΑΝ./21-05-2015 και ΔΟΔ/31803/4321/Φ.ΑΝ./21-05-2015 Αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης ποσών # 2.706,00 € # (α.α. Υ.Δ.Ε. 44342) και # 3.198,00 € # (α.α. Υ.Δ.Ε. 44340), σε βάρος των Κ.Α.Ε. 0899 και 1725, αντίστοιχα, και του Ειδικού Φορέα 39-110 του π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,

γ)     την από 9-6-2015 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «PC SYSTEMS Α.Ε.»,

δ)  την υπ’ αριθμ. 35787/3039/16-6-2015 απόφαση κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου στέγασης της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα» στη μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «PC SYSTEMS Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 5.142,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

ε)   την από 29-06-2015 επιστολή της εταιρείας «PC SYSTEMS Α.Ε.» με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του παραπάνω έργου, κατά (5) έργασιμες ημέρες, μετά την ομαλή έναρξη λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, λόγω αντικειμενικών και απρόβλεπτων δυσκολιών, που οφείλονται στη μη ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και κατά συνέπεια στην αδυναμία προμήθειας των απαραίτητων υλικών για την εκτέλση του ως άνω έργου και

στ)   την υπ’ αριθμ. 40998/3379/07-07-2015 απόφαση με την οποία έγινε αποδεκτό το από 29-06-2015 αίτημα της παραπάνω εταιρείας,

συμφώνησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου στέγασης της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα», με τους εξής όρους :

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο της εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης στον 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου στέγασης της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου, επί της οδού Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τα υλικά και τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου» της υπ’ αριθμ. 30481/2644/29-5-2015 (ΑΔΑ: 6ΩΓΙ465ΦΘΘ-0ΘΖ) απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και στην υπ’ αριθμ. 35787/3039/16-6-2015 (ΑΔΑ: ΒΧ8Κ465ΦΘΘ-Ο2Ρ) απόφαση κατακύρωσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 40998/3379/07-07-2015 απόφαση (ΑΔΑ: 65ΧΞ465ΦΘΘ-ΕΧΧ). Τα ανωτέρω επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.

Σε όσα σημεία η προσφορά της Αναδόχου εταιρείας υπερέχει των όρων της διακήρυξης, είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και προς όφελος του Υπουργείου.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ομαλή έναρξη λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ  #5.412,00 €# (συμπεριλαμβανομένου & Φ.Π.Α 23%) και θα αντληθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., οικονομικού έτους 2015, στο φορέα 39/110 και στους Κ.Α.Ε.:

α. 1725, ποσό ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ #2.952,00 € και

β. 0899, ποσό ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ #2.460,00 €.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από τη μόνιμη επιτροπή παραλαβής της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (αριθ. Απόφασης Οικ.7780/723/22-05-2015). Έργο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση του εν λόγω έργου, η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου, το οποίο, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, θα υποβληθεί σε τρία (3) αντίτυπα στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η πληρωμή της αξίας  του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή του, την ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή του  από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πλέον τέλος  χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και  20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β) παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  35  του  π. δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες   υποχρεώσεις και  δικαιώματα των συμβαλλομένων.

Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών  Δημοσίου».

Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών  Δημοσίου».

Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα  διακανονισθεί σύμφωνα με την  Ελληνική νομοθεσία  και  με  βάση τις διατάξεις του αστικού    κώδικα για το υπόψη αντικείμενο.

Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναδόχου ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, αφού δε αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

| ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑΔΟΧΟ» Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| --- | --- |